蒲芦瑶族乡人民政府项目采购公告

项目编号：无

项目名称：荔浦市蒲芦瑶族乡桥乐村寨蒙屯至新村屯芋稻轮作示范基地配套设施项目

一、采购人信息

采购人：荔浦市蒲芦瑶族乡人民政府

联系地址：荔浦市蒲芦瑶族乡蒲芦街1号

联系人：黄新亮

联系电话：7168088、15578870090

二、项目基本情况

1. 项目内容及要求：渠道总长325米，其中：1#渠道总长115m，净空0.4*0.4m；2#渠道总长210m，120m净空0.4*0.4m,90m净空0.6*0.4m。渠道边墙采用砼空心砌块（390*190*190mm），砂浆采用1:2水泥砂浆进行砌筑，底板均采用C20混凝土现场浇筑，边墙和底板每隔5m设置一道伸缩缝，采用沥青木板填缝，缝宽2cm。

2. 采购预算：人民币柒万伍仟叁佰元（¥7.53万元）

3. 资金来源：2026年衔接资金

4. 实施地点： 蒲芦瑶族乡桥乐村寨蒙屯和新村屯

5. 计划工期/服务期：2026年4月-2026年7月

三、供应商资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本项目接受联合体投标；

4. 其他特定资格要求（如有）：具备相关资质证书、类似项目经验等。

四、报名响应文件提交

1. 报名时间：2026年3月26日至2026年3月29日

2. 报名地点/方式：荔浦市蒲芦瑶族乡蒲芦街1号

3. 需提交材料：

- 营业执照副本复印件（加盖公章）

- 法定代表人身份证明或授权委托书

- 相关资质证书复印件（如有要求）

- 其他：[如报价文件]

五、评选与公示

采购人将根据投标人的资质、业绩、方案优劣、报价合理性等因素综合评审。评选结果将在指定平台公示，公示期不少于3个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标人需对提交材料的真实性负责，如有虚假将取消资格。

2、本项目资金来自财政性资金，出资比例为100%。

3、采购人保留解释本公告的权利。

欢迎符合条件的单位积极参与，共同助力乡村振兴建设！

采购人（盖章）：蒲芦瑶族乡人民政府

发布日期：2026年3月26日